BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 31/03/16 MANCHETE | Asfaltamento no Itapemirim está na fase final |
| --- | --- |
| JORNALISTA | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), está finalizando o asfaltamento da rua Eugênia de Oliveira Cirne, a principal via do bairro Jardim Itapemirim, na Zona Norte da cidade. A obra é uma antiga reivindicação daquela comunidade. O trabalho está sendo executado num trecho de 1.530 metros da via pela empresa Atrio Construção e Incorporação Ltda. Na manhã desta quinta-feira (31), funcionários da empresa trabalhavam a construção de uma caixa coletora de esgoto. A expectativa é que na próxima semana – caso não chova – o local já possa ser aterrado. Na sequência dois pequenos trechos da via devem receber o asfalto. Ao todo a rua ganhou 3.060 metros lineares de guias e sarjetas e passou a ter 7,4 metros de largura. Parte do trecho beneficiado também é conhecido como rua Priscila e outro como Projetada 1. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |