BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 03/03/16 MANCHETE | Vias no bairro do Éden já recebem o recape |
| --- | --- |
| TEXTO ÁUDIO | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), está realizando o recape da rua Genésio Maria, no bairro do Éden. Também vai receber o serviço a rua Rogério Pedroso de Souza, no trecho da Benedito de Oliveira Cassu até rua José Luiz Flaquer. Na manhã desta quinta-feira dia 03, a empresa Obragen Engenharia e Construções Ltda., aplicava a capa final de asfalto. A obra faz parte de um pacote de recapeamento de outras 38 ruas e avenidas da cidade, dividido em dois lotes. A Obragen é responsável pelo Lote 2 do pacote e também realiza o serviço de recape da avenida Carlos Reinaldo Mendes, no Alto da Boa Vista. O recape começou no dia 18 de janeiro e a previsão de entrega é 12 de março. Já o Lote 1 está sob a responsabilidade da empresa Compec Galasso Engenharia e Construções Ltda.. A próxima intervenção deve acontece a partir da segunda-feira dia 07 na Avenida Paulo Emanuel de Almeida, no Wannel Ville. Os dois lotes somam mais 310 mil metros quadrados de área recapeada. As ruas e avenidas que estão recebendo o recape encontram-se desgastadas pelo tráfego de veículos, linhas de ônibus e pelo comprometimento de sua vida útil. Todo o serviço está sendo fiscalizado pela Semob e também pela empresa Sistema Pri Engenharia, que faz acompanhamento de obras públicas. A conclusão dos recapes é prevista para julho. Após a entrega do recapeamento, as empreiteiras se responsabilizam pela garantia do serviço por um prazo de cinco anos. Pedro Guerra Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |