BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 29/04/16 MANCHETE | Ginásio da Nova Aparecidnha recebe estrutura para cobertura |
| --- | --- |
| Jornalista | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), prossegue com a construção da Escola Municipal que fica na rua Luiz Almeida Marins, no bairro Nova Aparecidinha. Na manhã desta sexta-feira (29) funcionários da empresa Damo Engenharia e Construções Ltda. - responsável pela obra - trabalhavam na colocação da estrutura metálica de cobertura do ginásio esportivo. A expectativa é que na próxima semana o ginásio comece a receber as telhas metálicas. Todas as oito salas de aula do piso superior já estão com piso e os banheiros estão recebendo azulejo e também receberão piso. As janelas da escola têm as esquadrias de alumínio e o vidro começa a ser colocado na próxima semana. Toda rede de esgoto já está pronta. A unidade está coberta e o pátio externo vai contar com uma escadaria que poderá ser usada como uma pequena arquibancada. O novo prédio escolar terá 2.240 m² de área construída, com capacidade para atender 960 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em 16 salas de aula. A previsão para entrega do prédio é novembro deste ano. O trabalho de construção é acompanhado por funcionários da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), com o apoio da empresa Sistema Pri Engenharia, que faz acompanhamento de obras públicas. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |