BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 18/05/16 MANCHETE | Chuvas prejudicam serviços de pavimentação e recape |
| --- | --- |
| Jornalista | A chuva desta quarta-feira (18) em Sorocaba prejudicou os serviços de recapeamento e pavimentação de ruas realizados pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob). As condições climáticas prejudicaram, inclusive, a continuação das obras de recape da Avenida Vinícius de Moraes, no Parque São Bento, na Zona Norte da cidade. Já na Zona Sul, foi paralisado o recape na Rua Lituânia, que tem 1,8 km de extensão, com início na Rua João Wagner Wey até a Rua Maestro Benedito Camargo, no Jardim Guadalajara. No total, os serviços de recape em andamento contemplam 38 vias e avenidas, das quais 27 já estão com asfalto novo. Quanto à pavimentação de ruas de terra, elas ocorrem em quatro bairros. No bairro Vitória Ville, na Zona Oeste, quatro ruas estão recebendo melhorias para ganhar asfalto. Nas ruas Maria Aparecida Rodrigues, Laura Norma de Araújo Barbosa, Manoel Dom Romero Filho e Antonio Bravo Plaça, também devido à chuva foram paralisados os serviços de drenagem e de instalação de guias e sarjetas. Já as vias no bairro Chácaras Reunidas São Jorge, na Zona Oeste estão em fase de construção de guias. Outros bairros que tiveram os serviços paralisados são os Quintais do Imperador I e II. Nas ruas de terra, o trabalho será retomado quando o solo estiver seco, em condições de novas intervenções. Já o recape, voltará a ocorrem assim que a chuva parar. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |