BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 20/05/16 MANCHETE | Escola em construção na Vila Angélica já conta com piso e portas |
| --- | --- |
| Jornalista | Os ambientes da Escola Municipal “João Francisco Rosa”, na Vila Angélica, já estão com piso e portas. As obras são realizadas pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras. As portas das salas de aulas, banheiros e cozinha foram colocadas, restando apenas o acabamento das peças. Outro serviço realizado é a passagem de fiação elétrica pelos conduítes. Os banheiros contam com as divisórias em granito, pisos e azulejos, sendo que na próxima semana devem ser instaladas as portas nos boxes. O pátio externo também está com piso e a escadaria pode ser usada como pequena arquibancada. A unidade vai ter 16 salas de aulas e uma de informática. Além da conclusão da escola, a empresa Sorobase vai construir uma quadra coberta. A unidade vai atender alunos do Pré-I, de 4 anos e Pré-II, 5 anos, além de estudantes de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I. A expectativa é de que a escola receba os alunos, que atualmente ocupam o prédio da antiga Universidade do Trabalhador, no segundo semestre deste ano. O valor total da obra é mais de 4 milhões e 600 mil reais e após a entrega, a empresa vai ter que garantir o serviço contra qualquer problema que possa surgir, pelo prazo de cinco anos. Pedro Guerra Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |