BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 11/05/16 MANCHETE | Ginásio de nova escola já está coberto |
| --- | --- |
| Jornalista | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), continua com os trabalhos de construção da escola municipal que fica na Rua Luiz Almeida Marins, no bairro Nova Aparecidinha. O ginásio esportivo está totalmente coberto. Na manhã desta quarta-feira dia 11, funcionários da empresa Damo Engenharia e Construções Ltda. - responsável pela obra - trabalhavam na colocação das telhas para fechamento lateral. Serão mais 38 telhas metálicas e seis plásticas transparentes para garantir entrada de iluminação natural. O espaço será entregue com arquibancada e vestiários, cujos banheiros terão acabamento de pisos e azulejos, além de completa acessibilidade. A quadra terá piso industrial polido e atenderá aos jogos nas modalidades de futsal, basquete, voleibol e handebol. Já o prédio da unidade escolar recebeu vidros nas esquadrias de alumínio das janelas. No seu interior está sendo colocado piso nos corredores do pavimento superior. A escola está coberta e o pátio externo terá escadaria que poderá ser usada como uma pequena arquibancada. O novo prédio escolar terá 2.240 m² de área construída, com capacidade para atender 960 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, em 16 salas de aula. A previsão para entrega da obra é novembro deste ano. Todo trabalho é monitorado por funcionários Semob, com o apoio da empresa Sistema Pri Engenharia, que faz acompanhamento de obras públicas. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |