BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 01/06/16 MANCHETE | Nova creche no Jardim Bethânia recebe acabamento interno |
| --- | --- |
| Jornalista | O prédio da nova creche do Jardim Bethânia, na avenida Betsaida, e que atenderá a 95 crianças a partir do segundo semestre de 2016, está recebendo o acabamento interno. Nesta quarta-feira (01), funcionários da empresa Damo Engenharia e Construções Ltda. trabalham na colocação de pisos e azulejos. Os pontos de janelas da unidade escolar estão com o requadramento pronto para afixação das esquadrias de alumínio. Os funcionários também trabalham na implantação das redes de água e esgoto para o prédio. O prédio está coberto e foi cercado com muro e grades. A creche contará com sala para berçário, três delas voltadas ao ensino maternal. O local ainda terá cozinha, três solários, refeitório e sanitário adaptados para crianças. A unidade ainda terá área administrativa e vestiários para funcionários, além de playground. Com custo orçado em R$ 2.271.369,00, a unidade tem uma área de mais de 2 mil m²; sendo que a parte construída soma 798,56 m2. A obra está sendo acompanhada por funcionários da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), com o apoio da empresa Sistema Pri Engenharia, que faz fiscalização de obras públicas. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238 2491. Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |