BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 24/06/16 MANCHETE | Obras de CEI no Parque São Bento prosseguem conforme cronograma |
| --- | --- |
| Jornalista | As obras do Centro de Educação Infantil (CEI) em construção na Avenida Vinícius de Moraes, no Parque São Bento, seguem conforme o cronograma da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob). A construção tinha sido paralisada em 2013, devido à desistência da construtora que inicialmente realizava o serviço, e foi retomada após contratação de empresa substituta. Na manhã desta sexta-feira (24), os funcionários da empresa Damo Engenharia e Construções Ltda., contratada pela Prefeitura de Sorocaba, trabalhavam no contrapiso de um dos solários. As paredes desses espaços e as área de repouso nas quatro salas de aula já estão levantadas. As salas de aula contam com piso e os banheiros recebem os revestimentos. Os serviços de hidráulica e elétrica foram refeitos e o forro recebeu impermeabilizante, para evitar umidade. A unidade escolar também contará com área de banho e sanitários; sala multiúso e de leitura; laboratório de informática, dois sanitários com acessibilidade para pessoas com deficiência e dois vestiários coletivos para alunos com total acessibilidade. O novo CEI também terá cozinha com despensa, lactário e buffet; dois vestiários para funcionários; uma lavanderia interna com rouparia e despensa; área de serviço externa; e um bloco administrativo com secretaria, diretoria, recepção, sala de professores, almoxarifado e banheiros para funcionários. Após a entrega do CEI, prevista para o segundo semestre de 2016, a obra terá garantia de cinco anos contra defeitos, por parte da empresa construtora. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |