BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 07/06/16 MANCHETE | Prossegue recapeamento de ruas da Vila Nova Sorocaba |
| --- | --- |
| Jornalista | A chuva não atrapalhou e a Prefeitura de Sorocaba, por meio de Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), dá prosseguimento ao serviço de recapeamento de vias do bairro Vila Nova Sorocaba, Zona Norte da cidade. Nesta segunda-feira (06), novos trechos da Rua Fernando Soares Fernandes recebem asfalto novo. Os funcionários da empresa Compec Galasso, responsável pela obra, fizeram o serviço em meia pista da Rua José Gabrioti, até a Rua Lindoia. A expectativa é que nesta terça-feira (07) toda via esteja com asfalto novo, até a Alameda Guarujá. A Rua Francisco Soares Fernandes conta em alguns pontos com redutores de velocidade (lombadas) e Após a conclusão do recapeamento, a via receberá sinalização, por parte da Urbes – Trânsito e Transportes. A próxima via a receber o serviço será a Alameda Guarujá, bem como um trecho da Avenida Rio Claro. O recape está sendo realizado em vias que estão com asfalto desgastado pelo tráfego de veículos ou comprometido devido ao tempo de vida útil. O serviço contempla 20 vias do chamado Lote 1. Desse pacote, 13 já estão com asfalto novo. As ruas e avenidas recebem a Camada Betuminosa Usinada a Quente (CBUQ), com 5,2 centímetros de espessura, que após a compactação final chega a 4 cm. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |