BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 13/06/16 MANCHETE | Ruas do bairro Chácaras Reunidas São Jorge voltam a receber pavimentação |
| --- | --- |
| Jornalista | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), retomou as obras de pavimentação nas ruas no bairro Chácaras Reunidas São Jorge, na Zona Oeste. O serviço foi paralisado devido às chuvas. Na manhã desta segunda-feira (13), funcionários da empresa Atrio Construção e Incorporação Ltda., responsável pela obra, faziam a terraplenagem na Rua Geronymo Marçal (120 metros). Além dessa via, também vão receber asfalto as ruas Ana Conceição Fragoso (320 metros), Ophélia Santucci Romano (195 metros) e José Marques de Oliveira (120 metros). O sistema de pavimentação é formado por quatro camadas principais: revestimento de base asfáltica, base, sub-base e reforço do subleito. Todo o serviço é fiscalizado pela Semob e pela empresa Sistema Pri Engenharia, que faz acompanhamento de obras públicas. A intervenção na região do bairro Chácaras Reunidas São Jorge faz parte de um pacote de obras que contempla a pavimentação de doze ruas no município, totalizando 4,7 quilômetros de extensão. O serviço já foi executado na Rua Eugênia de Oliveira Cirne, a principal via do bairro Jardim Itapemirim num trecho de 1.530 metros, e também nas ruas Felisbina Roque da Rosa, José Morais Ruas e Lourenço Martins, na Vila Rica. A próxima a receber o serviço será a Rua José Mendes, na região do antigo Matadouro. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |