BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 11/07/16 MANCHETE | Quadra de nova escola no Jd. Montreal está coberta |
| --- | --- |
| Jornalista | A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Mobilidade, Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob), terminou a cobertura da quadra poliesportiva na escola municipal que está sendo construída no Jardim Montreal, zona oeste. Na manhã desta segunda-feira (11), funcionários da empresa Civil Engenharia trabalhavam no alicerce para o fechamento da quadra. Será levantado um muro de um metro de altura e, na sequência, instalado o alambrado. A quadra terá o piso de cimento polido para prática de futsal, vôlei, handebol, basquete e também para outras atividades esportivas ou de recreação. Já no prédio da escola, o pátio e a área de circulação do primeiro pavimento estão cimentados e prontos para receber piso. As janelas recebem o peitoril em granito e, após esse serviço, serão colocadas as esquadrias e os vidros. A rampa de acesso está com corrimão e o piso superior conta com grades de proteção. Toda a rede de combate a incêndio e de gás de cozinha está instalada. A obra terá garantia de prazo de cinco anos. Todo o trabalho é fiscalizado pela Semob, com apoio da empresa Sistema Pri Engenharia, que faz acompanhamento de obras públicas. Essa unidade escolar fica numa área de aproximadamente 7,5 mil m² na Rua José Brandão, entre a Oficina do Saber e o Centro de Educação Infantil “Maria Regina Antonioli Godoy” (CEI-85). De acordo com a Secretaria da Educação (Sedu), a escola terá 14 salas de aulas e capacidade total para 840 alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental. A expectativa é que a obra seja entregue em novembro. Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |