BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 27.09.16 MANCHETE | Arena Multiúso recebe os retoques finais |
| --- | --- |
|  | A Arena Multiúso está passando pelos retoques finais. Localizada no quilômetro 106 da Rodovia Raposo Tavares (sentido interior capital), o novo espaço para prática de esportes e também para receber eventos culturais será entregue nesta sexta-feira, dia 30, às 16h. Parte do estacionamento já recebeu asfalto e após novos estudos a capacidade passou de 250 para 325 veículos. Também será preparado mais um bolsão que poderá receber até 300 veículos. No interior da Arena Multiúso, o palco com 242 metros quadrados para receber eventos culturais já está pronto. Na manhã desta terça-feira (27) funcionários trabalhavam na instalação dos placares que já está no local. A expectativa é que nesta quarta-feira os placares já estejam instalados. O revestimento colocado na quadra que tem 860 metros quadrados é o que há de mais moderno em tecnologia de superfície esportiva e a montagem não exigiu o uso de qualquer tipo de cola ou outro elemento químico. A arquibancada com 1.747 metros quadrados terá capacidade de 4 mil lugares, dos quais 18 reservados para cadeirantes e outros 18 para pessoas com obesidade. A área total de construção da Arena Multiúso é de 5.889 metros quadrados e o valor da obra é de R$ 14.174.466,90. Já o terreno onde está localizada a arena tem 27.926 metros quadrados. |
| Jornalista | Pedro Guerra - pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: (15) 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |