BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 08.09.16 MANCHETE | Arena Multiúso terá total acessibilidade |
| --- | --- |
|  | A abertura dos Jogos Paraolímpicos, na última quarta-feira (7), trouxe em seu tema central a questão da acessibilidade. O nadador Clodoaldo Silva, dono de seis medalhas de ouro paraolímpicas viu seu caminho até a pira ser dificultado por uma escada, que logo se transformou em uma rampa. Em construção no quilômetro 106 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido interior capital, a Arena Multiúso foi pensada para que pessoas com deficiência não enfrentem dificuldades ao frequentar o local. O espaço conta com um elevador para promover a acessibilidade. Além disso, várias rampas também permitirão acesso à arena e circulação pelas áreas internas. Os vestiários contam com total acessibilidade, inclusive para banho. As arquibancadas estão com as cadeiras nos respectivos lugares e conta com 18 espaços reservados para cadeirantes e outros 18 para pessoas com obesidade. Na manhã desta quinta-feira, dia 8, a empresa responsável pela obra realizava serviços internos e externos na obra. No interior era feita a limpeza das cadeiras e também a colocação do palco. A quadra já recebeu o guarda-corpo (gradil) que separa os atletas dos torcedores. A previsão é a de que o piso seja colocado na próxima semana. Já na parte externa, com o tempo bom, voltaram os trabalhos do estacionamento e das calçadas. A previsão de entrega é até o final deste mês, caso não ocorram mais problemas devido as condições climáticas. A área total de construção da Arena Multiúso é de 5.889 m² e o valor estimado da obra é de R$ 14.174.466,90. |
| Jornalista | Pedro Guerra - pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: (15) 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |