BOLETIM SECOM SEM SONORA

| 16.09.16 MANCHETE | Casamata recebe estrutura metálica para concretagem da parede |
| --- | --- |
|  | As obras de construção da casamata na Santa Casa de Sorocaba prosseguem conforme o cronograma. O local vai abrigar um acelerador linear, equipamento utilizado no tratamento de radioterapia para pacientes com câncer. A construção está recebendo as estruturas metálicas laterais (ferragens) para a posterior aplicação do concreto que formará as paredes que terão cerca de um metro e meio de concreto. A fundação da estrutura tem 3,5 metros de profundidade, com 51 estruturas que receberam uma coluna de estrutura metálica e concreto. Parte do acelerador linear, como a base do aparelho, será instalada no decorrer da obra. A construção teve início no dia 17 de junho e o prazo de construção é de 180 dias, além de mais 90 para a instalação de equipamentos e início do atendimento. O local terá 226 m² de área construída. Atualmente, a Santa Casa conta com um equipamento de cobalto que é eficiente, mas a tecnologia do acelerador é mais atual e possibilitará o aumento no número de atendimentos. A construção do espaço integra o Plano Nacional de Expansão em Radioterapia. |
| Jornalista | Pedro Guerra – pguerra@sorocaba.sp.gov.br Telefone: (15) 3238-2294 Material distribuído de forma gratuita pela Agência Sorocaba de Notícias da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba. Acesse http://agencia.sorocaba.sp.gov.br/audios/ |